# Plane 自部署与定制改造：需求、能力与注意事项总结

## 一、项目背景

基于开源项目管理平台 Plane（v1.4.2）进行自部署与定制改造，目标是在 Windows 开发环境下搭建完整的本地开发链路，并按业务需求对项目字段、成员状态视图、界面语言进行深度定制。

改造目标来源：G:\project\项目管理平台\核心需求.docx

## 二、当前需求总览

定制改造需求分为四块核心内容，对应实施计划的 Phase 0 至 Phase 7：

| Phase | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 开发环境搭建（Docker + 前端 dev server） | 已完成 |
| Phase 1 | 后端数据模型（Project/Issue 字段扩展 + Industry/Milestone 新模型） | 待实施 |
| Phase 2 | 后端序列化器与视图（新增 Industry/Milestone CRUD） | 待实施 |
| Phase 3 | 前端类型定义 + MobX Store 层同步 | 待实施（原计划遗漏，已补充） |
| Phase 4 | 项目表单（Basic + Part 1 字段） | 待实施 |
| Phase 5 | Issue 表单（Part 2 字段） | 待实施 |
| Phase 6 | 成员状态视图（甘特图 + 侧边栏 + 路由） | 待实施 |
| Phase 7 | 中文字段硬编码（全量汉化） | 待实施 |

### 2.1 项目信息字段重定义

Project 模型扩展：

- Basic（基本信息）：5 个字段

- Part 1（项目详细信息）：12 个字段

- 新建 Industry 模型（行业分类，带 CRUD 接口）

- 新建 Milestone 模型（里程碑，带 CRUD 接口）

Issue 模型扩展：

- Part 2（任务详细信息）：7 个字段

### 2.2 成员状态视图

- 入口位于 AppRail（apps/web/core/components/navigation/app-rail-hoc.tsx 的 dockItems 数组），与 Projects/Settings 同级

- 新建 member-status 路由页面

- 复用现有 Gantt 组件渲染甘特图

- 新建成员侧边栏组件

- 新建 MemberStatusService 数据服务层

- 数据源：ViewIssueListSerializer 已返回所需字段（assignee_ids/start_date/target_date/priority/state_id/project_id），后端零改动

### 2.3 中文化

- 前端全量中文字段硬编码

- 固定选项先占位，后续替换为实际业务值

### 2.4 开发环境要求

- Windows + Docker Desktop + WSL2

- 后端：docker compose -f docker-compose-local.yml up -d --build

- 数据库迁移：docker compose -f docker-compose-local.yml run --rm migrator（或 exec api python manage.py migrate）

- 前端：pnpm dev（三个 Vite 应用：web:3000 / admin:3001 / space:3002）

## 三、Plane 平台能力现状

### 3.1 技术架构

| 层级 | 技术栈 |
| --- | --- |
| 前端 | Next.js + React 19 + MobX + Tailwind CSS（三个独立 Vite 应用：web/admin/space） |
| 后端 | Django + Django REST Framework（Python） |
| 数据库 | PostgreSQL |
| 缓存 | Valkey（Redis 兼容） |
| 消息队列 | RabbitMQ |
| 对象存储 | MinIO |
| 部署 | Docker Compose（13 个容器） |
| 许可证 | AGPL-3.0 |

### 3.2 已确认的平台能力

后端：

- ProjectSerializer / IssueCreateSerializer 均使用 __all__，新增字段加到 Model 后自动进出 Serializer，无需手动声明

- ViewIssueListSerializer 已返回成员状态甘特图所需的全部字段，后端零改动

- app/ 和 api/ 两套 Serializer 并存（本次只改 app/ 套）

- Django migration 机制完整，每次加字段需生成并执行 migration

前端：

- Issue 已有 parent/state/priority/start_date/target_date/assignees 字段

- Gantt 组件已存在且可直接复用

- AppRail 的 dockItems 数组支持追加导航入口

- 前端类型定义在 packages/types/src（IProject / TBaseIssue），需与后端字段同步

- MobX Store 层需同步更新

### 3.3 平台局限性

| 局限 | 影响 |
| --- | --- |
| 无原生自定义字段系统 | 每次加字段都需改 Django Model + migration，维护成本高 |
| app/api 双套 Serializer | 容易只改一套导致前后端数据不一致 |
| AGPL-3.0 协议 | 商业闭源分发受限，需注意合规 |
| Windows 开发链路重 | Docker + WSL2 + Node 22 + pnpm，环境搭建门槛高 |
| 自部署文档不完善 | 部分配置需自行摸索（如 .env 全套参数） |

## 四、开发环境现状（Phase 0 已完成）

### 4.1 已完成项

| 项目 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Docker Desktop 启动 | 已完成 | 7 个容器全启动 |
| .env 全套配置 | 已完成 | 含 Django SECRET_KEY、MinIO 容器内访问名修正 |
| Dockerfile.dev 镜像加速 | 已完成 | APK 换阿里云源、pip 换清华源 |
| pnpm 9.15.9 全局安装 | 已完成 | corepack 签名问题通过 corepack disable + npm 全局安装解决 |
| migrator 竞态修复 | 已完成 | local.py 中 os.makedirs 加 exist_ok=True |
| Node 22.18.0 安装 | 已完成 | 项目 .mise.toml 要求 >=22.18.0，v26 因 rolldown 无 native binding 不可用 |
| 前端依赖安装 | 已完成 | 补装 7 个平台依赖包 |
| 三个 Vite 应用启动 | 已完成 | web:3000 / admin:3001 / space:3002 |

### 4.2 前端启动命令（PowerShell）

$env:PATH = "C:\Users\asus\.local\share\TeleAgent\npm-global;" + $env:PATH

fnm use 22.18.0

pnpm dev

注意事项：

- 三个 Vite 应用首次启动需 1-3 分钟

- 启动过程中大量 optimized dependencies changed. reloading 属正常，为 Vite 首次依赖预热

- 确认三个应用均出现 Local: http://localhost:300x/ 即代表 Phase 0 完成

### 4.3 后端启动命令

# 构建并启动容器（首次 5-10 分钟）

docker compose -f docker-compose-local.yml up -d --build

# 执行数据库迁移

docker compose -f docker-compose-local.yml run --rm migrator

# 或在已运行的 api 容器内执行

docker compose -f docker-compose-local.yml exec api python manage.py migrate

### 4.4 初始化

- 浏览器访问 http://localhost:3001/god-mode/ 注册 Instance Admin

- 访问 http://localhost:3000 登录使用

## 五、实施计划详情（Phase 1-7）

### Phase 1：后端数据模型

- Project 模型加 5 个 Basic 字段 + 12 个 Part 1 字段

- Issue 模型加 7 个 Part 2 字段

- 新建 Industry 模型（行业分类）

- 新建 Milestone 模型（里程碑）

- 生成并执行 migration

### Phase 2：后端序列化器与视图

- 新增 Industry CRUD ViewSet + Serializer

- 新增 Milestone CRUD ViewSet + Serializer

- 配置路由注册

### Phase 3：前端类型 + Store（原计划遗漏，已补充）

- packages/types/src 中 IProject / TBaseIssue 类型同步更新

- MobX Store 层同步新增字段

- API Service 层同步更新

### Phase 4：项目表单（Basic + Part 1）

- 修改项目创建/编辑表单（form.tsx）

- 分组渲染 Basic 和 Part 1 字段

- Industry 字段下拉选择

- Milestone 字段关联选择

### Phase 5：Issue 表单（Part 2）

- 修改 Issue 详情页（issue-detail）

- 新增 Part 2 字段表单区域

- 与现有 Issue 表单整合

### Phase 6：成员状态视图

- AppRail dockItems 追加 Members 入口

- 新建 member-status 路由页

- 复用现有 Gantt 组件渲染甘特图

- 新建成员侧边栏组件

- 新建 MemberStatusService 数据服务层

- 数据源：ViewIssueListSerializer（后端零改动）

### Phase 7：中文字段硬编码

- 前端全部字段标签改为中文

- 固定选项暂用占位文本，后续替换为实际业务值

## 六、需注意的关键事项

### 6.1 架构与代码层面

| 事项 | 说明 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| app/api 双套 Serializer | 项目中存在 app/ 和 api/ 两套 Serializer，本次只改 app/ 套，需确认不会遗漏 api/ 套导致数据不一致 | 高 |
| __all__ 自动进出字段 | ProjectSerializer/IssueCreateSerializer 使用 __all__，新增字段自动进出，但也意味着无法控制字段可见性，需注意敏感字段泄露 | 中 |
| 前端类型定义同步 | packages/types/src 的 IProject/TBaseIssue 必须与后端 Model 同步更新，否则前端 TypeScript 类型不匹配 | 高 |
| MobX Store 层同步 | Store 层需同步新增字段，否则前端状态管理无法读写新字段 | 高 |
| migration 顺序 | 多个模型同时加字段时，migration 依赖关系需正确，建议按 Project -> Issue -> Industry -> Milestone 顺序 | 中 |

### 6.2 环境与部署层面

| 事项 | 说明 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| Node 版本 | 项目 .mise.toml 要求 >=22.18.0，v26 因 rolldown 无 native binding 不可用，必须精确使用 22.18.0 | 高 |
| pnpm 路径 | PowerShell 需手动加 C:\Users\asus\.local\share\TeleAgent\npm-global 到 PATH，否则 pnpm 命令不可用 | 中 |
| migrator 竞态条件 | 多容器同时加载 local.py 时 os.makedirs 可能抛错（已修复 exist_ok=True），但升级 Plane 版本时需复查此修复 | 中 |
| Docker 构建时间 | 首次构建 5-10 分钟，修改 Dockerfile.dev 后需重新构建 | 低 |
| Vite 首次预热 | 大量 optimized dependencies changed. reloading 属正常，非死循环 | 低 |

### 6.3 许可证与合规层面

| 事项 | 说明 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| AGPL-3.0 协议限制 | Plane 使用 AGPL-3.0，要求修改后的代码必须开源。若未来有商业闭源需求，需评估合规风险 | 高 |
| 二次开发合规 | 对 Plane 的任何修改都属于衍生作品，受 AGPL-3.0 约束 | 高 |

### 6.4 可借鉴的外部项目设计

在调研了 Plane、OpenProject、ProjectHub-MCP、Kanass、GreatStackDev、Initiative、Huly、禅道、Taiga、NocoBase、Leantime、Focalboard 等 12 个项目后，以下设计思路对本次改造最有参考价值：

| 借鉴来源 | 借鉴内容 | 对应需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiga | Django CustomAttribute 多态字段表设计（CustomAttribute + CustomAttributeValue 两张表），与 Plane 同为 Django REST Framework，移植成本最低 | Phase 1 字段重构 | 高 |
| 禅道 | CPM 关键路径甘特图算法，自动识别瓶颈成员；FS/FF/SS/SF 四种依赖关系 | Phase 6 成员状态甘特图 | 高 |
| OpenProject | Custom Field 多态表的字段类型注册机制（文本/数字/日期/选项/关联/附件） | Phase 1 字段重构 | 中 |
| Huly | 可插拔 Tracker 模块化架构，成员状态视图设计为独立模块而非侵入主干 | Phase 6 成员状态视图 | 中 |
| Kanass | 自定义事项类型分组设计，按类型动态渲染字段（需求显示 Part 1，任务显示 Part 2） | Phase 4/5 表单分组 | 中 |
| NocoBase | 动态字段类型注册机制，后台 UI 直接增删字段无需 migration | Phase 1 替代方案 | 中 |
| Leantime | 同数据多视图切换 UX（甘特图+列表+统计共享数据源） | Phase 6 视图交互 | 低 |
| Focalboard | 板内自定义属性的 Notion 式 UI 交互 | Phase 5 Issue 表单扩展 | 低 |
| Initiative | Guild 分组模型，按部门/角色分组展示甘特图 | Phase 6 甘特图分组维度 | 低 |
| ProjectHub-MCP | WebSocket 实时推送方案，用于甘特图实时刷新 | Phase 6 实时更新 | 低 |

核心建议： 若 Phase 1 愿意调整方案，可采用 Taiga 式的 CustomAttribute + CustomAttributeValue 多态字段表替代直接改 Model，后续增删字段只需改数据不改表结构，大幅降低维护成本。

## 七、下一步行动计划

- 确认 Phase 1 字段方案：直接改 Model（当前计划） vs 采用 Custom Field 多态表（Taiga 式）

- 按修正版 Phase 1-7 顺序实施

- 每个 Phase 完成后进行前后端联调测试

- Phase 7 中文硬编码可与各 Phase 并行推进

- 固定选项值待业务方确认后统一替换

文档生成日期：2026-08-19 基于 Plane v1.4.2 代码库与实际开发环境验证